"ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР" ХК-ИЙН ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

"Газар шим үйлдвэр" ХК нь 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдрийн хооронд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-аар дамжуулан иргэд, олон нийтэд 53 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 198,113,207 ширхэг энгийн хувьцааг санал болгон арилжиж, 10,499,999,971 төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн бөгөөд дараах байдлаар зарцуулсан байна. Үүнд:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Үйл ажиллагаа​** | **Төлөвлөгөө​** | **Зарцуулалт​** | **Зарцуулалтын хувь​** |
| Хүнсний ногооны зоорь барих​ | 5,538,000,000 |  4,948,010,784  | 89.35 |
| Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт​ | 2,891,000,000 |  2,639,226,407  | 91.29 |
| Бэлтгэх дамжлагын автоматжуулалт​ | 1,000,000,000 |  921,913,067  | 92.19 |
| Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт​ | 1,070,000,000 |  1,989,849,742  | 185.97 |
| Нийт дүн​ | 10,499,000,000 |  10,499,000,000  | 100 |

2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн 10,499,000,000 төгрөгийг үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан ажлуудад 100 хувь зарцуулаад байна.

1. "Газар шим үйлдвэр" ХК нь үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан зоорины барилгын болон тоног төхөөрөмж, суурилуулалтын ажлыг амжилттай дуусгаж тохиргооны ажлыг гадаадын туршлагатай мэргэжилтнээр хийлгэж байгаа бөгөөд 2025 оны шинэ ургацаас ногоо хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байна. Ингэснээр компанийн борлуулалтын өртөг буурах цаашлаад ашигт ажиллагаа нэмэгдэх боломжууд нээгдэх юм.
2. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажлын хүрээнд нэрийн майонез, кетчуп, амтат чили соус, паста соус зэргийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлээд байгаа ба тун удахгүй хүүхдийн жимс ногооны нухашийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна.
3. Дамжлагын автоматжуулалтын хөрөнгө оруулалтыг хийснээр Аюулгүй ажиллагаа, Өртгийн бууралт, Бүтээмжийн өсөлтүүд бий боллоо.
4. Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийн хувьд бусад үйл ажиллагаанаас хэмнэгдсэн хөрөнгөөр шаардлагатай түүхий эд сав баглаа боодлыг их хэмжээгээр хямд өртөгтэй авсан нь ашигт ажиллагаанд эергээр нөлөөлж байна.

“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бараа, ажил, үйлчилгээг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар тогтмол танилцуулж, компанийн үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан зориулалтын дагуу үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж дуусаад байна.